東進電機工業様 サイトリニューアル

社内会議の論点と10/13確認事項

2026/10/08

伊藤優希

8/5 打合せの持ち帰り事項

8/5 の打合せ（真田様）で「社内で検討させてください」と持ち帰ったのは次の7件。2章で1件ずつ実装方法をまとめる。

| No | 持ち帰った箇所 | 8/5 の先方の要望 | 社内の結論 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型番検索 | 「ないと困る」。フリーワードでも型番だけでも可 | PHP の独自検索＋検索用の別DB。部分一致 | 確定 一部要相談 |
| 2 | 製品一覧・カテゴリーの見せ方 | 製品一覧は「むしろなくてもいい」 | カテゴリー7項目から辿る形。製品一覧は出さない | 確定 一部要相談 |
| 3 | 製品ページからの問い合わせ（型番・品名の自動入力） | 「必須じゃないんだけど」。型番なしの問い合わせが日常茶飯事 | Contact Form 7 のサーバー側で URL の値を初期値に入れる | 未検証 |
| 4 | 対応アクセサリーの紐づけ | 入れてほしい。元データは真田様作成の Excel | 検索用DBに紐づけ表を持つ | 確定 先方確認 |
| 5 | ダウンロードページの見せ方 | 型番で探す。一覧は出さない。問い合わせ欄は不要 | 型番検索を中央に。差し替えても URL が変わらない仕組み | 確定 |
| 6 | 電子機器組立事業ページの要否 | 真田様は判断できない。宮下社長にメールで確認 | 社長に確認。不要なら工数を型番検索に回す | 社長確認 |
| 7 | 予算 | 「別予算はあまりよろしくない」「80万で話をしている」 | 見積もりの内訳を整理する | 要相談 |

持ち帰り事項ごとの実装方法

型番検索

実装方法

- 先方は管理画面の「型番」専用の入力欄（メタボックス）を製品投稿の編集画面に出して、そこに入れてもらう。（製品は標準の「投稿」で登録）

- 保存した瞬間に、型番を正規化して検索用の別DBに登録する（TS-0182-BK → TS0182BK）

- 検索ページ（固定ページ＋テーマ内の page-product-search.php）で、部分一致で探す。大文字・小文字、ハイフンの有無は問わない（ワイヤーのヒント文どおり）

- 並び順は完全一致 → 前方一致 → 部分一致。同じ順位なら型番が短い順

- ダウンロード資料も同じ検索用DBで探せる

社内で決めること

| No | 論点 | 現在の案 → 決めたいこと |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 公開状態が変わったときの同期 要相談 | 公開・下書き・ゴミ箱などの変化を拾って検索用DBに反映。検索に出すのは「公開」のみ |
| 1-2 | 同期に失敗したとき 要相談 | 投稿の保存は成功させてログを残し、「全件再構築」ボタンで回収する → ログの出し先と、先方が異常に気づく手段 |
| 1-3 | 検索用DBのバックアップ 要相談 | サーバーは先方の自社管理 → 誰がどう取るか。保守契約（月額10,000円＋税）に含めるか |
| 1-4 | 独自コードの置き場所 要相談 | テーマ内に置く → テーマ内で配置でいい？ |
| 1-5 | 完全一致が1件のとき 要相談 | 一覧を出力するようにする。 |

10/13 に聞くこと

- 製品の件数（現在／3年後の見込み）→ 見積もりと性能の前提

- 既存の製品データの形（Excel・CSV／カタログの制作データ／現行サイトから抜くしかない）

- 初期登録（数百件）を1件ずつ入れるか、CSV 等で一括投入するか → 一括投入なら「全件再構築」の手順書が要る

製品一覧・カテゴリーの見せ方

実装方法

- 製品一覧は出さず、カテゴリー7項目のカードから辿る

- カテゴリーは親カテゴリ「製品」の下に7項目（IPカメラシステム／Wi-Fiカメラシステム／ソーラーバッテリーカメラ／SIMカメラシステム／AHDカメラシステム／イージーシリーズ／アクセサリー）。中カテゴリーは作らない

- カテゴリー編集画面に「写真」と「並び順」の登録欄を新規追加（WordPress 標準ではカテゴリーに写真・並び順を持てないため）。並び順はカードに影響

| やること | 使う WordPress 標準の仕組み |
| --- | --- |
| カテゴリー編集画面に欄を出す | category_edit_form_fields （新規追加画面は category_add_form_fields） |
| 入力した値を保存する | edited_category／created_category のタイミングで update_term_meta() |
| 画像を選ぶボタン | wp_enqueue_media() で、アイキャッチと同じメディアライブラリの選択画面を開く |
| サイト側で表示する | get_term_meta() で画像のIDと並び順を取り出す |

- 製品写真は1製品1枚（アイキャッチ画像）

  - 必要であればページ内で写真を登録してもらう想定

10/13 に伝える・聞くこと

- 特徴は正方形アイコンではなく、幅可変のテキストラベルにしたい（「夜間監視」は収まるが「夜間稼働あり」で崩れるため）

- 製品写真の提供形式（点数・解像度）

製品ページからの問い合わせ（型番・品名の自動入力）

実装方法

- フォームは2種類（一般用／製品用）

- 製品ページの「この商品を問い合わせる」ボタンが、URL に型番と品名を付けて製品用フォームに飛ばす

- Contact Form 7 のサーバー側の処理で、URL の型番・品名をフォームの初期値に入れる（JavaScript で後から入れる方法は、フォームの生成タイミングが取れないため不可）

- 迷惑メールは reCAPTCHA で対策する

社内で決めること

- 【要相談】技術検証の担当と期限。検証が済むまで先方に「できます」と言わない

- 【要相談】Contact Form 7・reCAPTCHA がアップデートで動かなくなったときの修正責任を、保守の範囲としてどう書くか

10/13 に伝えること

- お問い合わせの入力項目は増やさない。むしろ減らす（送信元は業者のロボットで、項目が増えても AI が埋めてくる）

対応アクセサリーの紐づけ

実装方法

- アクセサリーや資料の投稿に「対応型番」をカスタムフォールドにて入れてもらう

- 保存したときにシステムがやること

  - 「対応型番」をカンマで分け、1つずつ正規化する（TS-0182-BK → TS0182BK）

  - 検索用DBで、その型番の製品を探す

  - 見つかった製品とアクセサリーの組み合わせを、紐づけ表に1行ずつ書き込む

    - ※登録する順番によって、紐づけが抜けることはどうしよ。 製品より先にアクセサリーを登録すると、保存した時点では相手の製品がまだ無いので、紐づけ表に行が作られない。。

- 製品詳細ページの下に「対応アクセサリー」「資料ダウンロード」を自動で表示する（先方が製品ページ側で選ぶ必要はない）

10/13 に聞くこと

- 紐づけの元データ（どの製品にどのアクセサリーが対応するか）はあるか。

ダウンロードページの見せ方

実装方法

- 型番検索を中央に大きく。一覧は初期表示せず、カテゴリーを選んだら出す

- ダウンロードボタンは、ページを開くたびに今の添付ファイルを読む。資料を差し替えると自動で新しい版になる

- さらに /download/?doc=総合カタログ のような変わらない URL を用意し、今のファイルへ転送する。お客様がブックマークしても切れない

  - 資料（総合カタログなど）は「投稿」として1件登録し、その中に「ファイル」欄（カスタムフィールド）を持たせる。

  - 先方が新しい版にするときは、この欄で新しいPDFを選び直します。

  - このとき新しいPDFは別のメディアとしてアップロードされるので、URLは変わる。

  - 例：/uploads/2026/04/catalog.pdf → /uploads/2026/10/catalog-1.pdf

  - ダウンロードボタンはURLを書き込んでおくのではなく、ページを表示するたびに「今この欄に入っているファイルのURL」を取り出して使

  - 使うのは get_post_meta() で添付IDを取り、wp_get_attachment_url() でURLに変換してaタグとして使用

  - ボタンのURLを切り替える。

- 資料の登録方法：資料は「投稿」で1件ずつ登録する。入力するのは次の4つ（例：TS-0182 シリーズの取扱説明書）

| 入力欄 | 入れるもの（例） | 何に使うか |
| --- | --- | --- |
| カテゴリー | 資料 |  |
| タイトル | TS-0182 取扱説明書 | ダウンロード一覧・製品詳細ページに出す名前 |
| ファイル欄 | PDF をメディアから選ぶ （中身は添付IDで保存） | ダウンロードボタン。表示のたびに添付IDから URL を作る |
| 対応型番 | TS-0182-BK, TS-0182-WH | ① その型番の製品詳細ページの「資料ダウンロード」に自動で出す ② 型番検索で資料もヒットさせる |
| 資料の種類 | 取扱説明書 | 取扱説明書／仕様書／図面／アップデートバージョン |

- アップデートデータも資料として登録（資料の種類「アップデートバージョン」）。ただし PDF と違う点が3つある

  - ファイル形式：ファームウェア本体だと .bin や .zip になる。WordPress は標準でアップロードできる形式が限られ、.bin などは許可する設定を足す必要がある

  - ファイルサイズ：サーバーのアップロード上限に引っかかる可能性がある（サーバーは先方の自社管理なので上限を確認する）

  - お知らせとの関係：「ファームウェア更新」はお知らせで告知し、ファイルは資料からダウンロードしてもらう。お知らせからリンクするときは、変わらない URL（/download/?doc=…）を貼ってもらう

社内で決めること

- 【決定】資料は親カテゴリー「資料」を新設し、その下に種類4つ（取扱説明書／仕様書／図面／アップデートバージョン）を子カテゴリーとして置く

  - カテゴリー構成は「製品（7項目）」「資料（4種類）」「お知らせ」の3つになる

  - 保存時は「資料」の配下なら資料と判定する（製品の「製品」配下と同じ方式）。検索用DBの種別もこれで決まる

  - ダウンロードページの種類での絞り込みはカテゴリーでそのままできる。管理画面でも「資料だけ」に絞り込める

- 【要相談】製品（数百件）・資料・お知らせが全部同じ「投稿」一覧に混ざり、先方の管理画面が見づらくなる。8/17 にカスタム投稿タイプの話が出たのはこのため。標準の投稿でよいか、改めて確認したい

10/13 に聞く・伝えること

- カタログ・資料の差し替え頻度と担当者

- お客様に資料ファイルの URL をメールで直接送っているか（直接 URL は差し替えで切れる。今後は変わらない URL を案内してもらう）

- 差し替えは「資料の投稿の添付ファイルを差し替える」で行っていただく（新しくメディアを追加すると URL が変わる）

- 「アップデートバージョン」はファームウェアのファイル本体か、更新内容を書いた PDF か。本体ならファイル形式とおおよそのサイズ

10/13 に先方に伝える・聞くこと

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 編集できる範囲 | ワイヤーの色分けラベルで、御社が変えられる所・変えられない所を確認していただく（1ページで自由に書ける欄は1箇所だけ） |
| 会社案内 | 01／02 のレイアウトは編集不可（固定）。会社概要と沿革は1つの編集画面で続けて書いていただく |
| TOPICS | 「新製品」タグを付けた最新3件が自動で出る。古いタグは外さなくてよい。新製品の追加は御社で行う想定でよいか（半年に1度・最大3件） |
| 協力店の呼称 | 「代理店」をやめ、「販売協力店申請」「工事店・施工店の協力店申請」で統一した。この形でよいか |
| 素材の提供時期 | 文章・写真・ダウンロード資料・SEO用のタイトル等・フォームの送信先（個別契約書 第3条） |

以上